Une entreprise de 1000 personnes avec un CA de 200 M€ travaille dans la métallurgie. Le budget informatique est évalué à 1,4% du CA. Le système interne est composé d'un VAX (VACS ? ) VMS de 35 ans d'âge avec deux personnes dédiées. Ce système coûte 450K€ de maintenance et 280K€ de TMA et compte 250 utilisateurs. On estime une augmentation de 5% par an pour la maintenance et une augmentation de 10%/an pour la TMA.

Le projet de la société est de changer ce système par un ERP appelé MANUSOFT. Le coût licence sera de 2000€/utilisateur avec 20% de maintenance/an sauf la première année. Le système est basé sur une base ORACLE à payer en plus : 20K€/OS/CPU. Dans notre calcul on prendra en compte 50 utilisateurs/CPU. Nous avons une enveloppe de personnalisation pour la personnalisation ,250 000 pour le paramétrage, 125K€ pour la repirse des données. Trois environnements : dev, test et prod.
Le prix de licence de l'environnement de dev correspond à 50% du prix list. Environnemnts dev et test n'auront que 50 utilisateurs.

Voici les tarfis : junior : 500/jour; 1000/jour pour senior et chef de projet, 1500/jour pour expert.

Calculer le budget sur trois ans et voir si il y a un ROI par rapport à si on ne fait rien.